附件2∶

2011年农垦农产品质量追溯系统建设项目重点工作进度表

| 月份 | 重点工作 | 任务要求 | 涉及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 2011年项目创建单位推荐 | 下发开展创建活动通知，明确推荐条件和工作要求，各垦区组织推荐。 | 项目工作组、省级主管部门、相关申报单位 |
| 2月 | 发布2010年工作总结、2011年工作计划 | 全面总结2010年追溯工作，完成农业部信息、农垦情况编写工作；按照部、局有关工作要求，制定发布2011年工作计划。 | 项目工作组 |
|  | 农垦追溯“十二五”发展规划制定 | 完成规划征求意见稿修改工作，发有关单位征求意见。 | 项目工作组、各相关单位 |
|  | 2010年项目建设期验收 | 开展2010年项目建设期验收，公布验收结果。 | 项目工作组、2010年项目建设单位、相关省级主管部门和质检中心 |
| 3月 | 制度建设 | 发布《农垦农产品质量追溯系统建设项目验收办法》；组织开展《农垦农产品质量追溯系统建设项目标识管理办法（试行）》及实施细则修订工作；组织制定《农垦追溯企业后项目期管理办法》。 | 项目工作组、有关专家 |
|  | 优化追溯软件系统 | 修改、调整定制、采集、汇总和监管子系统功能，完成软件系统和数据中心的升级测试。 | 项目工作组 |
|  | 2011年项目创建单位确定 | 研究确定2011年农垦农产品质量追溯创建单位，发布创建单位名单，启动创建工作。 | 项目工作组、省级主管部门、各创建单位 |
|  | 启动海南省瓜菜追溯体系试点工作 | 试运行海南追溯系统，及时发现问题，完善改进系统。 | 项目工作组、海南省农业厅南亚办、各相关单位 |
| 月份 | 重点工作 | 任务要求 | 涉及单位 |
| 4月 | 举办2011年项目工作会议暨2011年创建单位培训班 | 研究部署2011年项目重点工作，培训2011年项目创建单位，确定2011年各项目单位合同内容。 | 项目工作组、省级主管部门、质检中心、2011年项目建设单位和创建单位 |
|  | 拨付2011年项目经费 | 完成项目合同签订工作，拨付项目经费。 | 项目工作组、各项目单位 |
|  | 发布2012年项目申报指南 | 制定2012年项目建设重点、申报条件和报送程序，发布申报指南，启动申报工作。 | 项目工作组、省级主管部门 项目申报单位 |
|  | 标识使用权申请 | 发文，组织项目建设单位开展标识使用权申请工作。 | 项目工作组、省级主管部门、有关项目建设单位 |
|  | 启动标准起草工作 | 成立《农产品质量安全追溯信息交换接口标准》起草小组，确定工作方案，启动标准起草工作。 | 项目工作组、有关专家 |
|  | 农垦追溯“十二五”发展规划制定 | 完成规划征求意见稿修改工作，提交审定。 | 项目工作组 |
| 5月 | 举办2011年项目建设单位信息系统培训班 | 培训软件操作，指导硬件建设和设备配置，布置现场实施工作。 | 项目工作组、各省级主管部门、2011年项目建设单位 |
|  | 开发企业生产管理软件系统 | 开展调研，编制企业生产管理系统需求分析报告，开发软件系统，开展试点工作。 | 项目工作组、各相关单位 |
|  | 编制2012年财政项目一上预算 | 按照财政部2012年预算要求，编制2012年财政一上预算。 | 项目工作组 |
|  | 追溯优秀论文征集 | 确定征文主题，下发征文通知，启动征文活动。 | 项目工作组、各有关单位 |
| 月份 | 重点工作 | 任务要求 | 涉及单位 |
| 6月 | 2011年标识使用权申请材料、2012年项目申报材料审查 | 组织审定2011年追溯标识使用申请材料，公布获得标识使用权单位名单；组织审定2012年项目建设单位申报材料，形成建议意见。 | 项目工作组、有关专家 |
|  | 制度建设 | 组织修订《农垦农产品质量追溯系统建设项目信息管理办法》。 | 项目工作组、有关专家 |
|  | 启动项目总结验收 | 根据企业申请，按照《农垦农产品质量追溯项目验收办法》，组织开展项目总结验收。 | 项目工作组、有关专家、有关省级主管部门及项目建设单位 |
|  | 启动现场实施工作 | 根据企业申请，组织开展2011年项目建设单位现场实施工作。 | 项目工作组、有关专家、有关省级主管部门及项目建设单位 |
| 7月 | 质检中心研讨活动 | 总结交流经验、研讨重点工作。 | 项目工作组、有关部级质检中心 |
|  | 追溯产品推介活动研讨 | 围绕打造追溯品牌开展研讨、促进市场对接开展研讨，形成工作方案。 | 项目工作组、各有关单位 |
| 8月 | 制度完善 | 组织对《农垦农产品质量追溯系统建设项目标识管理办法（试行）》及实施细则、《农垦农产品质量追溯系统建设项目信息管理办法》、《农垦追溯企业后项目期管理办法》征求意见。 | 项目工作组、各有关单位 |
|  | 标准制定 | 完成标准初稿起草工作，开展企业验证。 | 项目工作组、有关专家、有关单位 |
| 9月 | 举办2012年推荐立项单位管理培训班 | 开展管理知识培训，组织编制项目实施方案。 | 项目工作组、有关省级主管部门和2012年推荐立项单位 |
|  | 2012年工作计划申报 | 发文，组织有关项目单位报送2012年工作计划，为2012年资金分配提供依据。 | 项目工作组、各项目单位 |
| 月份 | 重点工作 | 任务要求 | 涉及单位 |
| 10月 | 追溯产品市场推介 | 举办追溯产品市场推介活动。 | 项目工作组、各省级主管部门、有关项目单位 |
|  | 编制2012年财政二上预算 | 按照财政部2012年财政项目预算要求，依据有关项目单位2012年工作计划，编制2012年财政二上预算。 | 项目工作组 |
|  | 2011年项目建设期验收 | 根据企业申请，组织开展2011年项目建设期验收工作。 | 项目工作组、2011年项目建设单位、相关省级主管部门和质检中心 |
|  | 标准制定 | 完成标准征求意见稿，发有关单位征求意见。 | 项目工作组、有关专家、有关单位 |
| 11月 | 2011年总结、2012年计划工作 | 组织各项目单位报送2011年工作总结，起草农垦系统2011年农产品质量追溯项目建设工作总结。着手研究2012年工作思路及重点工作。 | 项目工作组、各项目单位 |
|  | 发布制度 | 发布《农垦农产品质量追溯系统建设项目标识管理办法（试行）》、《农垦追溯企业后项目期管理办法》、《农垦农产品质量追溯系统建设项目信息管理办法》。 | 项目工作组 |
|  | 标准制定 | 完成标准送审稿，报部农垦局组织专家审定。 | 项目工作组、有关专家 |
|  | 项目年度考核、追溯标识年检 | 发文，组织对项目建设单位进行年度考核，对获得追溯标识使用权单位进行标识年审。 | 项目工作组、各省级主管部门 |
| 12月 | 标准审定 | 组织专家审定《农产品质量安全追溯信息交换接口标准》，形成标准报批稿。 | 有关专家 |
|  | 2011年追溯监管工作评定 | 评定全年监管工作，组织撰写并提交质量安全监管报告 | 项目工作组、有关专家 |
|  | 追溯优秀论文评比 | 组织专家，评比论文，形成评比结果。 | 项目工作组、有关专家 |
|  | 公告结果 | 公布2011年总结验收、年度考核、监管、标识年审、优秀论文评比结果，提交有关报告，完成相关资料汇编。 | 项目工作组 |

全年常规性工作：网站、系统、数据维护与监管，技术服务、宣传报道、调研等。