附件1：

天津市持续推进工贸企业“双控”机制

安全生产信息化试点建设工作方案

为巩固我市“双控”机制安全生产信息化（以下简称：“信息化”）试点建设成效，推动实现企业安全风险可视化、作业追踪影像化、隐患排查移动化、安全预警实时化、数据分析智能化、安全管理本质化，进一步推进安全生产工作实施精准监管和智慧监管，结合我市实际制定本方案。

一、指导思想

深入贯彻习近平总书记关于应急管理工作的重要论述，防范化解安全生产领域重大风险，以技术创新为动力，以数据驱动为基础，以安全可控为保障，以协同共享为目标，以持续改进为原则，推进企业信息化建设，实现安全生产管理关口前移，切实提高企业安全管理水平。

二、建设范围

我市使用危险化学品构成危险化学品重大危险源的工贸企业；涉及液氨制冷和氨分解工艺、设有危险化学品储存库等危险化学品使用的工贸企业。

三、工作目标及任务分工

通过信息化管理平台，试点企业各级管理人员和一线岗位员工通过移动端APP和电脑端程序，实时上传电子化记录，查询、筛选、分析和跟进汇总信息，实现安全生产职责和责任的有效落实。

市应急管理局负责推动我市钢铁企业信息化试点建设工作。

市内六区、环城四区、新五区和滨海新区要总结2023年试点建设经验，通过在试点企业召开现场会等方式进行现场培训，进一步发挥试点单位示范带动作用，以点带面，提高本辖区内工贸企业信息化试点水平。

环城四区和新五区结合本辖区实际情况，筛取建设范围重点企业，选取不少于3家信息化试点示范企业进行信息化试点建设，确保2024年底完成试点创建工作。

滨海新区（含各功能区）结合区域大应急融合平台建设应用，最大限度推进试点建设工作。

市内六区结合区域实际，选取生产型企业作为试点单位推进建设工作，不做硬性要求。

四、工作内容

（一）企业双重预防机制信息化系统可结合具体情况建设包括不限于以下系统模块，基础管理系统、安全教育培训系统、风险分级管控系统、隐患排查治理系统、现场管理系统、应急管理系统、事故管理系统、安全生产监控预警指数模型等模块类型。（具体模块建设可参照《市应急局关于开展天津市工贸企业“双控”机制安全生产信息化试点建设工作的通知》津应急〔2023〕6号文件要求）

（二）使用移动端APP开展移动巡检，数据记录及时上传，异常值提醒推送，现场拍照，确保真实性，同时PC端后台可以自定义管理，提高工作效率和安全管理水平。

（三）使用移动端APP开展隐患排查，实现隐患上报、评估、整改、验收全过程闭环管理，PC端后台支持相应的排查计划制定和详细的统计结果可视化呈现，确保隐患及时发现和消除。

（四）通过移动智能终端或PC端实施作业管控，进行作业票电子化办理，实现风险评估智能化、作业评定标准化和作业全过程闭环管理，确保各类作业标准规范、审批流程有理有据。钢铁企业和各区2023年完成信息化试点建设单位要将动火作业、高处作业、临时用电等危险作业环节纳入企业端信息化平台实施动态监管。

（五）基于移动端APP可以开展安全教育，实现学习形式和资料多样化，提高培训的灵活性，能够实时记录员工学习状态，并且形成培训和考试电子档案。

（六）企业应将生产安全相关监测数据报警引入企业值班室（主控室），通过一个或多个电脑界面进行显示，实时集中监测。

五、工作要求

（一）提高认识。实现工贸企业信息化是强化安全生产的一项带有基础性、长期性的工作，是夯实安全生产基础、依靠科技管理的有效措施，是实现安全生产持续向好的基本途径。各区应急管理局必须充分认识信息化建设的重要意义，要将其作为促进安全生产工作上水平和固本强基工程来抓，全力推进此项工作开展。

（二）加强组织。各区应急管理局要组织召开专题会议进行安排部署，制定本地试点实施方案，指导试点企业解决推进过程中的难点重点问题，督促试点企业按期保质完成工作任务。2024年4月25日前将建设实施方案盖章件报送我局安全生产基础处（邮箱：majunjie01@tj.gov.cn）。

（三）确保实效。企业信息化系统应预留数据接口，具备与其他信息化系统有机融合，以实现未来与政府系统实现数据互联互通功能。对尚未建设信息化系统的企业，可自主研发信息化系统，对已经自建信息化系统的企业可对现有系统进行改造，实现相关功能，避免重复建设。

（四）持续提高。各试点企业在工作推进过程中，要预留设备内存和通信线路容量，为进一步提升安全生产管理信息化水平留足升级空间。要积极探索研究安全生产信息化管理的有效途径和适用技术，互相借鉴，互帮互促，共同提高。